АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Некоузский муниципальный район, Ярославская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  26.01.2012г.                                                                                         №  3

Об утверждении муниципальной адресной

программы по проведению капитального ремонта

многоквартирных домов на территории Октябрьского

сельского поселения в 2012 году.

# В целях реализации на территории Ярославской области Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", администрация Октябрьского сельского поселения

# ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную адресную программу по проведению капитального ремонта  многоквартирных домов на территории Октябрьского сельского поселения в 2012 году.

# 2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы по экономике и инфраструктуре Кижменёву С.В..

# 3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Заместитель главы по

экономике и инфраструктуре                                           С.В. Кижменёва

|  | УТВЕРЖДЕНА Постановление главы Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района Ярославской области № 3 от 26.01.2012г. |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ

ПРОГРАММА ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ  ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НЕКОУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 ГОД

2012г.

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | - | Муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района Ярославской области на 2012 год (далее - Программа) |
| --- | --- | --- |
| Основание принятия решения о разработке Программы | - | Федеральный закон от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Федеральный закон) |
| Заказчик Программы | - | Администрация Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района Ярославской области |
| Основной разработчик Программы | - | Администрация Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района Ярославской области |
| Исполнители Программы |  | Администрация Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района, товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы, управляющие организации |
| Цели и задачи Программы |  | цель - улучшение эксплуатационных характеристик жилищного фонда Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района Ярославской области в соответствии со стандартами качества, обеспечивающее гражданам безопасные и комфортные условия проживания; задачи Программы: - приведение состояния многоквартирных домов в Октябрьском сельском поселении Некоузского муниципального района Ярославской области в соответствие с действующими требованиями нормативно-технических документов; - обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда в Октябрьском сельском поселении Некоузского муниципального района Ярославской области; - обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, в том числе с внедрением ресурсосберегающих технологий на объектах жилищного фонда |
| Важнейшие показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы |  | - доля капитально отремонтированного жилья в общей площади жилищного фонда Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района Ярославской области; |
| Срок реализации Программы | - | 2012 год |
| Объёмы и источники финансирования Программы |  | Общая потребность в финансовых средствах — рублей, в том числе: - средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) —2 017 000 рублей; - средства областного бюджета – 1 081 154 рубля; - средства бюджета Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района Ярославской области – 216 237 рублей; - внебюджетные средства (средства товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо средства собственников помещений в многоквартирных домах) – 174 443 рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |  | - увеличение доли капитально отремонтированного жилья в общей площади жилищного фонда Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района Ярославской области с 10,4 до 15,6 процентов; |
| Ответственные лица для контактов | - | Глава Октябрьского сельского поселения Солдатов Вадим Васильевич (8-48547) 2-38-35 |

Общая потребность в ресурсах

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Объем финансирования |
| --- | --- | --- |
| Финансовые ресурсы - всего | руб. | 3 488 834,00 |
| в том числе: |  |  |
| - средства Фонда | руб. | 2 017 000,00 |
| - областной бюджет | руб. | 1 081 154,00 |
| - бюджет Октябрьского сельского поселения | руб. | 216 237,00 |
| - внебюджетные средства (средства товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо средства собственников помещений в многоквартирных домах) | руб. | 174 443,00 |

- Содержание проблемы.

Сегодня в России жилищный сектор характеризуется высокой степенью благоустройства жилья (обеспечение услугами тепло-, водо-, энергоснабжения), а также удовлетворительной средней обеспеченностью граждан жильем. В тоже время техническое состояние многоквартирных домов, их качество существенно отстаёт от аналогов в развитых зарубежных странах. Главная причина плохого и продолжающего ухудшаться состояния многоквартирного жилищного фонда, его естественного старения и ветшания – многолетнее отсутствие надлежащего технического обслуживания,  отсутствие постоянного поддерживающего текущего ремонта и отсутствие планового капитального ремонта многоквартирных домов.

В соответствие с Жилищным Кодексом РФ – расходы по надлежащему содержанию многоквартирного дома, включая капитальный ремонт, должны нести собственники помещений в своих долях. Если содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов оплачивается собственниками, то капитальный ремонт финансировался за счет бюджетных средств. Однако, выделяемых средств недостаточно для того чтобы привести многоквартирные дома в надлежащее техническое состояние. Собственники помещений практически не участвуют в принятии решения о капитальном ремонте дома и не вкладывают в него свои средства, а также не контролируют качества ремонта.

Отсутствие капитального и текущего ремонта, износ и низкие потребительские качества жилья создают социальную напряженность, вызванную неудовлетворительными социально – бытовыми условиями.

Государству в течение некоторого переходного периода необходимо помочь собственникам жилья привести многоквартирные дома в состояние, соответствующее современным требованиям. 21 июля 2007 года Президентом РФ подписан Федеральный закон № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Целями закона являются:

- Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

- Повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

- Формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом.

- Внедрение ресурсосберегающих технологий.

Для реализации целей и задач 185-ФЗ создана Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Важнейшей частью современной жилищной политики наряду со строительством благоустроенного и доступного жилья является обеспечение сохранности и обновления существующего жилищного фонда. Эта задача должна решаться за счет своевременного проведения капитального ремонта, реконструкции и модернизации жилых домов. Это позволит не только поддерживать жилищный фонд в удовлетворительном техническом состоянии, снижать темпы его обветшания, создавать комфортные и безопасные условия проживания граждан, но и обеспечить условия для выбора собственниками жилых помещений способа управления многоквартирным домом.

Общее количество многоквартирного жилищного фонда Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района составляет 84 многоквартирных дома, общей площадью 56,0 тыс. кв. метров. Для предотвращения ветшания жилищного фонда необходимо ежегодно капитально ремонтировать 1,0-1,5 процента от общей площади жилья. В течение длительного периода времени мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов проводились в недостаточных объемах.. В 2012 году по Октябрьскому сельскому поселению Некоузского муниципального района планируется выполнить капитальный ремонт 2 многоквартирных домов общей площадью 1,6тыс. кв.метров.

Основой преобразований в жилищно – коммунальном комплексе является реорганизация системы управления отраслью, основывающаяся на принципах сокращения степени участия органов местного самоуправления в управлении жилищным фондом и активного привлечения граждан к управлению своей собственностью в жилищной сфере. Новые способы управления многоквартирными домами ориентированы на главенствующую роль собственников помещений в многоквартирных домах. На рынке предоставления услуг по управлению многоквартирными домами в Октябрьском сельском поселении Некоузского муниципального района Ярославской области на данный момент действует одно товарищество собственников жилья и одна управляющая организация.

Программный метод решения этих проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства  необходим в связи с тем, что оно предполагает длительные сроки исполнения, требует привлечения средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного и местного бюджетов, а также внебюджетных источников, создание нормативной и методической базы.

Адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района Ярославской области на 2012 год должна стать эффективным инструментом для решения указанных проблем. Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами. Программа окажет позитивное влияние на состояние жилищного фонда, социальное благополучие общества.

II.   Цель и задачи Программы

1. Целью Программы является улучшение эксплуатационных характеристик жилищного фонда в соответствии со  стандартами качества, обеспечивающее гражданам безопасные и комфортные условия проживания.

2. Задачи Программы:

2.1. Приведение состояния многоквартирных домов в Октябрьском сельском поселении Некоузского муниципального района Ярославской области в соответствие с действующими требованиями нормативно-технических документов.

2.2. Обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда в Октябрьском сельском поселении Некоузского муниципального района Ярославской области.

2.3. Обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, в том числе с внедрением ресурсосберегающих технологий на объектах жилищного фонда.

III. Участники программы.

Участником программы является Октябрьское сельское поселение Некоузского муниципального района Ярославской области, выполнившим  условие предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, предусмотренные статьей 14 Федерального закона от 21.07.2007 года № 185-ФЗ».

IV. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы - 2012 год.

V. Планируемые показатели выполнения  Программы

Планируемые показатели выполнения Программы приведены в приложении 1 к Программе.

VI. Ресурсное обеспечение Программы.

В основу механизма реализации Программы заложен принцип экономической целесообразности и заинтересованности всех участников процесса в сохранении и обновлении жилищного фонда Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района Ярославской области.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств Фонда, долевого участия областного бюджета, бюджета Октябрьского сельского поселения, долевого участия товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов и собственников помещений в многоквартирных домах.

Общий объем финансирования Программы –  3 488 834,00 рубля.

Из общего объема средств на реализацию Программы

средства Фонда составляют 2 017 000,00 рублей;

средства областного бюджета – 1 081 154,00  рубля;

средства бюджета Октябрьского сельского поселения —  216 237,00 рублей;

средства товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов и собственников помещений в многоквартирных домах — 174 443,00  рубля.

Расчет потребности в объемах работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в Октябрьском сельском поселении  Некоузского муниципального района Ярославской области на 2012 год указан в приложении 2 к Программе.

Обоснование объема потребности в финансовых ресурсах, необходимых для реализации Программы, указано в приложении 3 к Программе.

VII. Норматив  предельной стоимости затрат на проведение капитального ремонта многоквартирных  домов.

Норматив предельной стоимости затрат на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов (далее – норматив) предназначены для планирования затрат и обоснования объемов финансирования на выполнение работ по комплексному капитальному ремонту и выборочному капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов, инженерных систем и оборудования многоквартирных домов в Октябрьском сельском поселении Ярославской области.

Нормативы используются для определения предварительной стоимости капитального ремонта многоквартирных жилых домов на основе технического заключения о состоянии его конструктивных элементов, инженерного обеспечения и проектных предложений, подготовленных для оценки вероятных затрат на необходимый объем ремонта.

Стоимость ремонта зданий, выполненного комплексным и выборочным капитальным ремонтом, уточняется на основании проектно-сметной документации.

Нормативы разработаны в рублях в расчете на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных домах и составляет на 2012 год 5336 рублей.

VIII. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации

Программы

1. Мероприятия по проведению капитального ремонта проводятся в многоквартирных домах, расположенных на территории Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района Ярославской области, в которых срок проведения капитального ремонта наступил до принятия настоящей Программы, но ремонт проведен не был.

Программа не предусматривает проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, относящихся к категории ветхих, непригодных для проживания, аварийных и подлежащих сносу.

2.  Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений в соответствии с жилищным законодательством.

3. Реализация мероприятий по капитальному ремонту предполагает проведение комплекса строительных и организационно-технических мероприятий, направленных на снижение эксплуатационных затрат, улучшение технико-экономических показателей многоквартирного дома, с заменой при необходимости устаревших конструктивных элементов и систем инженерного оборудования на соответствующее современным требованиям.

4. К осуществляемым в соответствии с настоящей Программой мероприятиям по капитальному ремонту многоквартирных домов относятся:

4.1. Ремонт  внутридомовых  инженерных  систем  электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа).

4.2. Ремонт кровель.

4.3. Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах.

4.4. Утепление и ремонт фасадов.

4.5. Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы такой документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

Адресный перечень многоквартирных домов Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района, подлежащих капитальному ремонту в 2012 году, указан в приложении 4 к Программе.

5. Финансирование расходов на реализацию мероприятий Программы производится за счет средств областного бюджета, бюджета Октябрьского сельского поселения, средств собственников помещений в многоквартирных домах и средств Фонда.

6. Для получения финансовой поддержки из бюджета Ярославской области, Фонда на проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов необходимо представить в департамент жилищно-коммунального хозяйства  и инфраструктуры  Ярославской области (департамент ЖКХ) пакет следующих документов:

6.1. Адресную программу Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района Ярославской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, сформированную с учетом рекомендаций Фонда, департамента ЖКХ и инфраструктуры Ярославской области.

6.2. Копии протоколов решений о выборе способа управления многоквартирным домом собственников помещений в многоквартирном доме, принятых на общих собраниях в соответствии с требованиями жилищного законодательства Российской Федерации.

6.3. Копии протоколов решений собственников помещений в многоквартирных домах об участии в адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирного дома и долевом финансировании собственниками помещений в размере не менее чем пять процентов от общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома, принятых  на общих собраниях в соответствии с требованиями жилищного законодательства Российской Федерации.

Порядок выплаты собственниками помещений в многоквартирном доме средств на долевое финансирование капитального ремонта определяется администрацией Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района.

6.4. Выписку из бюджета Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района, предусматривающую долевое финансирование региональной программы.

7. Пакет документов по каждому многоквартирному дому, включенному в адресный перечень многоквартирных домов, указанный в подпункте 4.5 пункта 4 данного раздела Программы, формируется отдельно.

Формирование и представление пакета документов, за исключением документов указанных в подпунктах 6.2, 6.4  пункта 6 данного раздела Программы,  осуществляют управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные кооперативы.

8.  Администрация Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района предоставляет в департамент ЖКХ  Ярославской области пакет документов в соответствии с требованиями Фонда. В случае получения положительного заключения Фонда по заявке Ярославской области заключается договор о совместном финансировании Программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов Администрацией Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района и департаментом жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры  Ярославской области.

9. По итогам подписания договора средства областного бюджета, предусмотренные на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов, а также средства Фонда, поступившие в областной бюджет, перечисляются департаментом финансов  Ярославской области в районный  бюджет. Отделом финансов Администрации Некоузского муниципального района направляет полученные средства в бюджет Октябрьского сельского поселения в виде целевых субсидий.

10. Порядок привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов и порядок предоставления и расходования субсидий, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета за счет средств Фонда и средств, предусмотренных в бюджете области, на долевое финансирование Программы утверждается постановлениями Правительства Ярославской области.

11. Управляющая компания  доводит до собственников жилья путем размещения  объявлений,  на каждом подъезде включенных в перечень региональной программы многоквартирных домов информацию:

- обо всех привлеченных товариществом собственников жилья или управляющей организацией исполнителях работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (подрядчиках, субподрядчиках) с указанием наименований юридических лиц и (или) фамилий, имен и отчеств индивидуальных предпринимателей, наименований выполняемых ими работ, номеров контактных телефонов, факсов и (при наличии) адресов электронной почты, адресов сайтов в сети «Интернет». При изменении подрядчиков и субподрядчиков информация своевременно обновляется;

- о планируемых и реальных сроках начала и окончания выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, а при необходимости изменения таких сроков о причинах их переноса и новых таких сроках (сведения о выполнении указанных работ обновляются не реже чем один раз в месяц);

- о дате и времени приемки результатов работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (не позднее чем за пять рабочих дней до дня приемки) и о результатах приемки указанных работ.

12. Администрация Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района в сроки установленные Фондом, направляют в департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктура Ярославской области отчеты о ходе реализации Программы, о выполнении предусмотренных статьей 14  Федерального  закона  условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда и о расходовании средств областного бюджета, предусмотренных на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов, а также средств областного бюджета, полученных за счет средств Фонда по формам, установленным Фондом.

13. Товарищества собственников жилья, либо выбранные собственниками помещений в многоквартирных домах управляющие организации, которые осуществляют управление многоквартирными домами, капитальный ремонт которых проводится в соответствии с настоящей Программой, ежемесячно до 01 числа месяца, обязаны направлять в администрацию Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района  информацию о проведении капитального ремонта указанных домов.

14.Ответственность за достоверность и полноту представляемой государственному заказчику Программы отчетности возлагается на Главу Октябрьского сельского поселения.

ХI. Перечень мероприятий.

| № п/п | Мероприятия Программы (в установленном порядке) | Срок исполнения | Ответственные исполнители (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подготовка заявок администрацией Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района на предоставление финансовой поддержки за счет Фонда | до 25.12.2011г. | управляющие организации, товарищества собственников жилья; администрация Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района |
| 2 | Предоставление заявок администрацией Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района в департамент ЖКХ | 30.12.2011г. | администрация Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района |
| 3 | Заключение договора с департаментом ЖКХ о совместном финансировании Программы | В течение 10 рабочих дней после заключения договора с Фондом | администрация Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района; департамент ЖКХ |
| 4 | Заключение договоров о совместном финансировании в 2012 году расходов по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в Программу | До 01.05.2012 | управляющие организации, товарищества собственников жилья; |
| 5 | Отбор подрядных организаций и заключение договоров на выполнение работ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в Программу | До 01.05.2012г. | управляющие организации, товарищества собственников жилья; |
| 6 | Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в Программу | До 15.09.2012г. | управляющие организации, товарищества собственников жилья; администрация Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района; |
| 7 | Подготовка отчетности о ходе реализации Программы, выполнении условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда и расходовании средств областного бюджета, предусмотренных в 2012 году на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов, а также средств областного бюджета, полученных за счет средств Фонда, за прошедший отчетный период | В установленные Фондом сроки | управляющие организации, товарищества собственников жилья; администрация Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района; |

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение №1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению главы Октябрьского СП Некоузского МР |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 26.01.2012г.№ 3 |
| Планируемые показатели выполнения адресной программы |
| по проведению капитального ремонта многоквартирных домов |
| № п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистриров анных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего : | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего : |
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по субъекту РФ | 1 677,20 | 62 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 3 488 834,00 | 0,00 | 3 488 834,00 |
| 1 | Октябрьское | 1 677,20 | 62 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,00 | 0,00 | 3 488 834,00 | 0,00 | 3 488 834,00 |

Приложение № 2

к постановлению главы Октябрьского СП Некоузского МР

Ярославской области

от 26.01.2012г. №3

Расчёт потребности в объёмах  работ по капитальному ремонту

многоквартирных жилых домов в Октябрьском сельском поселении Некоузского муниципального района Ярославской области на 2012 год

| № п/п | Виды работ | Единица измерения | Объёмы работ 2012 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт кровли | тыс. кв. метров общей площади | 1593,1 |
| 2. | Ремонт внутридомовых инженерных сетей в том числе: | – // – |  |
|  | - теплоснабжения | – // – | 613,9 |
|  | - водоснабжения | – // – | 1593,1 |
|  | - водоотведения | – // – | 1593,1 |
|  | - электроснабжения | – // – | 1593,1 |
|  | - газоснабжения |  |  |
| 3. | Ремонт и замена лифтов, ремонт лифтовых шахт | – // – |  |
| 4. | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме | – // – |  |
| 5. | Утепление и ремонт фасадов | – // – |  |

Приложение № 3

к постановлению главы Октябрьского СП Некоузского МР

Ярославской области

от 26.01.2012г. №3

Обоснование объёма потребности в финансовых ресурсах, необходимых для реализации Программы

Обоснование объёма потребности в финансовых ресурсах, необходимых для реализации Программы, осуществлено исходя из нормативов предельной стоимости затрат на проведение капитального ремонта многоквартирных домов  Ярославской области, перечня и объема работ, определенных на основании данных в отношении многоквартирных домов, включенных в программу Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района Ярославской области на 2012 год.

| № п/п | Направление использования средств и источники финансирования | Всего по Программе, тыс. рублей 2012 год | Усредненная удельная стоимость капитального ремонта, тыс.руб./кв.метр общей площади помещений в многоквартирных домах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ремонт кровли | 2 395,680 | 1,504 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |
|  | Фонда | 1 385,015 |  |
|  | Областного бюджета | 742,397 |  |
|  | местных бюджетов | 148,484 |  |
|  | собственников помещений | 119,784 |  |
| 2. | Ремонт внутренних инженерных сетей | 1 061,400 | 0,666 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |
|  | Фонда | 631,985 |  |
|  | областного бюджета | 338,757 |  |
|  | местных бюджетов | 67,753 |  |
|  | собственников помещений | 54,659 |  |
| 2.1. | Ремонт сетей электроснабжения | 500,000 | 0,399 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |
|  | Фонда | 289,065 |  |
|  | областного бюджета | 154,945 |  |
|  | местных бюджетов | 30,990 |  |
|  | собственников помещений | 25,000 |  |
| 2.2 | Ремонт сетей отопления | 369,721 | 0,602 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |
|  | Фонда | 213,747 |  |
|  | областного бюджета | 114,573 |  |
|  | местных бюджетов | 22,915 |  |
|  | собственников помещений | 18,486 |  |
| 2.3. | Ремонт сетей водоснабжения | 87,872 | 0,055 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |
|  | Фонда | 50,801 |  |
|  | областного бюджета | 27,231 |  |
|  | местных бюджетов | 5,446 |  |
|  | собственников помещений | 4,394 |  |
| 2.4 | Ремонт сетей водоотведения | 103,807 | 0,065 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |
|  | Фонда | 60,014 |  |
|  | областного бюджета | 32,168 |  |
|  | местных бюджетов | 6,434 |  |
|  | собственников помещений | 5,191 |  |
| 3. | Установка прибора учёта холодной воды | 31,754 |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |
|  | Фонда | 18,358 |  |
|  | областного бюджета | 9,840 |  |
|  | местных бюджетов | 1,968 |  |
|  | собственников помещений | 1,588 |  |
|  | Всего по видам работ | 3 488,834 | 2189,97 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |
|  | Фонда | 2 017,000 |  |
|  | областного бюджета | 1 081,154 |  |
|  | местных бюджетов | 216,237 |  |
|  | собственников помещений | 174,443 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению главы Октябрьского СП Некоузского МР |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 26.0.2012г. № 3 |
| Перечень многоквартирных домов |
| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | вид ремонта | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | всего: | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Октябрьское |
| 1 | п Мокеиха ул Центральная д.2 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 662,70 | 613,90 | 531,60 | 28 | ЧАСТ | 1777092,00 | 1027391,00 | 550703,00 | 110143,00 | 88855,00 | 2894,76 | 5336,00 | 09.2012 |
| 2 | п Мокеиха ул Центральная д.4 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1014,50 | 979,20 | 783,20 | 34 | ЧАСТ | 1711742,00 | 989609,00 | 530451,00 | 106094,00 | 85588,00 | 1748,10 | 5336,00 | 09.2012 |
| Итого по МО: | X | X | X | X | X | 1677,20 | 1 593,10 | 1314,80 | 62 | X | 3488834,00 | 2017000,00 | 1081154,00 | 216237,00 | 174443,00 | 2189,97 | 5336,00 | X |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению главы Октябрьского СП Некоузского МР |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 26.01.2012г.№ 3 |
| Реестр многоквартирных домов по видам ремонта |
| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | ремонт внутридомовых инженерных систем | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт подвальных помещений | утепление и ремонт фасадов | ремонт фундаментов | энергетическое обследование дома |
|  |  | руб. | руб. | руб. | кв.м. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Октябрьское |
| 1 | п Мокеиха ул Центральная д.2 | 1 777 092,00 | 641 092,00 | 15 877,00 | 489,50 | 1 120 123,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п Мокеиха ул Центральная д.4 | 1 711 742,00 | 420 308,00 | 15 877,00 | 915,20 | 1 275 557,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по МО: | 3488834 | 1061400 | 31754 | 1404,7 | 2395680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению главы Октябрьского СП Некоузского МР |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 26.01.2012г. № 3 |
| Реестр многоквартирных домов по видам ремонта внутридомовых инженерных систем |
| № п/п | Адрес МКД строкой | Ремонт инженерных систем | Установка приборов учета | Установка узлов управления |
|  |  | Ремонт сетей электроснабжения, (руб.) | Ремонт сетей теплоснабжения, (руб.) | Ремонт сетей газоснабжения, (руб.) | Ремонт сетей водоснабжения, (руб.) | Ремонт систем водоотведения (канализация), (руб.) | электроснабжения (ед.) | электроснабжения (руб.) | теплоснабжения (ед.) | теплоснабжения (руб.) | газоснабжения (ед.) | газоснабжения (руб.) | гор.водоснабжения (ед.) | гор.водоснабжения (руб.) | хол.водоснабжения (ед.) | хол.водоснабжения (руб.) | теплоснабжения (ед.) | теплоснабжения (руб.) | гор.водоснабжения (ед.) | гор.водоснабжения (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | с.Мокеиха ул.Центральная д.2 | 200000 | 369721 | 0 | 29658 | 41713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15877 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | с.Мокеиха ул.Центральная д.4 | 300000 | 0 |  | 58214 | 62094 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 15877 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 500000 | 369721 |  | 87872 | 103807 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 31754 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Приложение 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | к постановлению главы Октябрьского СП Некоузского МР |
|  |  |  |  |  | ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ |
|  |  |  |  |  | от 26.01.2012г.№ 3 |
| Выписка из технического паспорта многоквартирного дома |
| № п/п | Адрес МКД | Общая площадь МКД | отопление | ХВС | ГВС | Электроснабжение | Удельная тепловая энергия на отопление и вентиляцию за отопительный период фактический |
|  |  |  | вид | ПУ и УУ | вид | ПУ и УУ | вид | ПУ и УУ | вид | ПУ |  |
|  |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  | кВт*ч/м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого по Октябрьское | 1 677,20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1 | п Мокеиха ул Центральная д.2 | 662,70 | центральное |  | центральное |  | отсутствует | ПУ не требуются | центральное | ПУ |  |
| 2 | п Мокеиха ул Центральная д.4 | 1 014,50 | центральное |  | центральное |  | отсутствует | ПУ не требуются | центральное | ПУ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | к постановлению главы Октябрьского СП Некоузского МР |
|  |  |  |  |  |  |  | ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ |
|  |  |  |  |  |  |  | от 26.01.2012г. № 3 |
| Реестр протоколов общих собраний собственников жилья |
| № п/п | Адрес МКД | Управление МКД | Результаты голосования о участии в программе собственниками | Реквизиты протокола | ссылка на 15 приложение |
|  |  | Способ управления МКД | Наименование управляющей компании, ТСЖ, ЖСК и т.д | Общее количество голосов собственников помещений в МКД | Количество голосов собственников помещений, принявших положительное решение об участии в программе | Количество голосов собственников помещений, принявших положительное решение об участии в программе | Номер | Дата | Номер тома | Номер страницы |
|  |  |  |  | кв.м. | кв.м. | % |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Октябрьское |
| 1 | п Мокеиха ул Центральная д.2 | Управляющая компания | ООО "Управляющая компания " ЛИРА" | 613,90 | 569,80 | 92,82 | 1 | 30.12.2011 |  |  |
| 2 | п Мокеиха ул Центральная д.4 | Управляющая компания | ООО "Управляющая компания "ЛИРА" | 979,20 | 823,80 | 84,13 | 2 | 30.12.2011 |  |  |