**ПРОЕКТ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

Некоузский муниципальный район, Ярославская область

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

2021г. №

О внесении изменений в постановление

администрации поселения от 13.11.2019 №179

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Октябрьского сельского поселения, Администрация Октябрьского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в муниципальную программу «Благоустройство территории Октябрьского сельского поселения на 2020-2023годы», утвержденную постановлением администрации Октябрьского сельского поселения от 13.11.2019г. №179 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Октябрьского сельского поселения на 2020-2023годы» следующие изменения:

1.1. Строку 7 паспорта изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7 | Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования программы из местного бюджета по годам:  2020год –2 376 631,61 рублей;  2021год – 1 827 506,60рублей;  2022год – 0,00 рублей;  2023год – 0,00 рублей;  Объемы финансирования мероприятий программы в 2020-2023 годах уточняются при разработке прогноза социально-экономического развития и местного бюджета.  Источник финансирования программы – местный бюджет. |

1.2. Приложение 1 к программе изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление.

Глава Октябрьского

сельского поселения В.В.Солдатов

Приложение№1

к постановлению администрации

Октябрьского сельского поселения

от \_\_\_\_№\_\_\_

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 – 2023 ГОДЫ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Источник финанси  рования | Объем финансирования  по годам рублей. | | | |
| 2020г | 2021г | 2022г | 2023г. |
| **1.** | **Мероприятия по уличному освещению** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Электроэнергия для нужд уличного освещения | 2020-2023 годы | Местный бюджет | 313600,00 | 328000,00 | 0 | 0 |
| 1.2. | Обслуживание светильников уличного освещения | 2020-2023 годы | Местный бюджет | 29800,00 | 32000,00 | 0 | 0 |
| 1.3. | Приобретение светильников уличного освещения | 2020-2023 годы | Местный бюджет | 192 100,00 | 149783,40 | 0 | 0 |
| 1.4. | Установка опор, светильников и приборов учета, фотореле уличного освещения | 2020-2023 годы | Местный бюджет | 80 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Мероприятия по благоустройству территории** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание кладбищ | 2020-2023 годы | Местный бюджет | 11 000,00 | 11000,00 | 0 |  |
| 2.2. | Сбор и вывоз мусора с несанкционированных свалок | 2020-2023 годы | Местный бюджет | 23374,96 | 0 | 0 |  |
| 2.3. | Сбор и вывоз мусора с объектов благоустройства поселения | 2020-2023 годы | Местный бюджет | 30 304,44 | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Акарицидная обработка мест массового пребывания граждан | 2020-2023 годы | Местный бюджет | 7576,00 | 7920,00 | 0 |  |
| 2.5. | Скашивание травы в населенных пунктах поселения | 2020-2023 годы | Местный бюджет | 179700,00 | 180000,00 | 0 |  |
| 2.6. | Приобретение материалов для благоустройства | 2020-2023 годы | Местный бюджет | 75000,00 | 60000,00 | 0 |  |
| 2.7. | Приобретение и подвоз песка,земли | 2020-2023 годы | Местный бюджет | 0 | 20000,00 | 0 |  |
| 2.8 | Установка новогодних елок в с.Воскресенское. п.Октябрь, с.Мокеиха, приобретение игрушек | 2020-2023 годы | Местный бюджет | 180000,00 | 80000,00 | 0 |  |
| 2.9 | Благоустройство общественных территорий на территории поселения | 2020-2023 годы | Местный бюджет | 73150,41 | 209905,69 | 0 |  |
| 2.10 | Описание границ населенных пунктов и проекты межевания | 2020-2023 годы | Местный бюджет | 66000,00 | 160000,00 | 0 |  |
| 2.11 | Разработка ПСД и госэкспертиза на ремонт дворовой и общественной территории | 2020-2023 годы | Местный бюджет | 362600,00 | 300000,00 | 0 |  |
| 2.12 | Содержание и обустройство мест накопления ТКО | 2020-2023 годы | Местный бюджет | 180000,00 | 212736,03 | 0 |  |
| 2.13. | Благоустройство и восстановление воинского захоронения по объекту «Памятник-братская могила советских воинов (захоронение 1941 года), расположенному по адресу: Ярославская область, Некоузский район, железнодорожный перегон ст. Родионово-Пуршево (83 км. Рыбинской дистанции пути СЖД)». | 2020-2023 годы | Местный бюджет | 95062,80 | 0 | 0 |  |
| 2.14 | Выпиливание и утилизация сухих деревьев | 2020-2023 годы | Местный бюджет | 25400,00 | 25000,00 |  |  |
| 2.15 | Строительный контроль дворовых и общественных территорий | 2020-2023год | Местный бюджет | 35963,00 | 46161,48 |  |  |
| 2.16 | Приобретение контейнеров для ТКО | 2020год | Местный бюджет | 496000,00 |  |  |  |
| 2.17 | Строительный контроль на объектах благоустройства | 2021 | Местный бюджет |  | 5000,00 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | 2 376 631,61 | 1827506,60 | 0 |  |