# ПРОЕКТ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

Некоузский муниципальный район, Ярославская область

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_\_\_\_.2023 № \_\_\_

О внесении изменений в постановление

администрации поселения от 13.11.2019 №181

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Уставом Октябрьского сельского поселения, Администрация Октябрьского сельского поселения

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести в постановление администрации Октябрьского сельского поселения от 13.11.2019 №184 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранность автомобильных дорог местного значения в Октябрьском сельском поселении на 2020-2025 годы».

следующие изменения:

а) строку 7 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7 | Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования программы по годам:2020год – 2 669 105,16рублей, в том числе областные средства 1 465 106,00рублей; 2021год – 2 776 556,59 рублей , в том числе областные средства 1 465 106,00 рублей;2022 год – 4 274 973,64 рубля , в том числе областные средства 2 479 266,00 рубля.2023 год – 4 386 638,71 рублей , в том числе областные средства 2 365 915,00 рубля.2024 год – 3 750 182,00 рубля , в том числе областные средства 2 602 352,00 рубля.2025 год – 3 848 202,00 рубля , в том числе областные средства 2 602 352,00 рубляОбъем финансирования уточняется ежегодно с учетом средств, заложенных в бюджете поселения.Источник финансирования программы – областной и местный бюджет. |

б) таблицу раздела 3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятияпрограммы | Мощностькм | Сроки работ | Источник финансирования | Объем финансирования рублей |
|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023г | 2024г. | 2025г. |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1 Содержание автомобильных дорог** |  |  |  |
| 1.1 | Зимнее содержание автомобильных дорог |  | 2020-2024г.г. | Местный бюджет и областной бюджет (далее также ОБ) | 904024,11 из них ОБ 8700,59 | 1275139,32 из них ОБ 184906,19 | 908363,00 | 925140,00 | 730026,00 | 800000,00 |
| 1.2 | Летнее содержание автомобильных дорог |  | 2020-2024г.г. | Местный и областной бюджет | 90898,33 из них ОБ 86353,41 | 595668,75из них ОБ 565885,31 | 468783,86 из них ОБ 6288,66 | 549641,62 в т.ч. ОБ 114431,70 | 60830,00 | 58876,00 |
| 1.3 | Межевание, постановка на кадастровый учет и государственная регистрация прав на дороги  |  | 2020-2025г.г. | Местный и областной бюджет | 77000,00 из них ОБ 73150,00 | 0 | 79000,00 из них ОБ 41 800,00 | 147400,00 в т.ч.ОБ 140000,00 | 33000,00 | 33000,00 |
| 1.4 | Разработка паспортов дорог |  | 2021-2022г.г. | Местный бюджет | 0 | 20000,00 | 31794,00 из них ОБ 30204,30 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Разработка ПСД, экспертиза |  | 2020-2025г.г. | Местный бюджет | 232022,72 | 120 000,00 | 157000,00 | 250000,00 | 1200000,00 | 150000,00 |
| 1.6 | Строительный контроль |  | 2020-2025г.г. | Местный бюджет | 0 | 13838,52 | 50000,00 | 0 | 70000,00 | 70000,00 |
| 1.7 | Ремонт ул. Техническая п. Октябрь | 0,350км | 2020г.г. | Местный бюджет | 1209770,00 из них ОБ 1149281,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Капитальный ремонт ул. Октябрьская п. Октябрь | 0,048 | 2021-2022г.г. | Местный и областной бюджет | 0 | 751910,00 из них ОБ 714314,50 | 228196,84 из них ОБ 216787,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | Капитальный ремонт ул.Транспортная с устройством тротуара в п.Октябрь | 0,094 | 2022г | Местный и областной бюджет | 0 | 0 | 882762,31 из них ОБ 797373,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | Ремонт подъезда к социальным объектам |  | 2024г.,2025 г. | Местный и областной бюджет | 0 | 0 | 0 | ОБ 7,61 | 1197101,05 в т.ч. ОБ 1137246,00 | 1197101,05 в т.ч. ОБ 1137246,00 |
| 1.11 | Ремонт ул. Комсомольская п.Октябрь | 2022-0,3км 2023-0,2км | 2022г-2023 г. | Местный и областной бюджет | 0 | 0 | 1353549,60 из них ОБ 1287915,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12 | Ремонт подъезда к социально-значимому объекту по адресу: с. Воскресенское, ул.Луговая д.2 Некоузского района, Ярославской области. | 0,150км | 2023г | Местный и областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.13 | Ремонт ул.Транспортная п.Октябрь | 2024-0,2км2025-0,2км | 2024-2025 г.г. | Местный и областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1542217,00из них ОБ 1465106,00 | 1542217,00из них ОБ 1465106,00 |
| 1.14 | Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по дорожной деятельности |  | 2023г. | Местный и областной бюджет |  |  |  | 2442715,91 из них ОБ 2111475,69 |  |  |
| **2 Обеспечение безопасности дорожного движения** |
| 2.1 | Установка, ремонт дорожных знаков, устройство искусственных неровностей, разметка дорожного полотна |  | 2020 г, 2022г. | Местный и областной бюджет | 117050,00 из них ОБ 111197,50 | 0 | 115524,03 из них ОБ 98898,04 | 71733,57 | 0 | 0 |
| 2.2 | Актуализация проектов организации дорожного движения на территории поселения |  | 2020г. | Местный и областной бюджет | 38340,00 в из них ОБ 36423,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: |  |  |  | 2 669105,16 из них ОБ 1465106,00 | 2 776556,59 из них ОБ 1465106,00 | 4274973,64 из них ОБ 2479266,00 | 4386638,71из них ОБ 2365915,00 | 3750182,00из них ОБ 2602352,00 | 3848202,00 из них ОБ 2602352,00 |

2. Обнародовать настоящее постановление.

Глава Октябрьского

 сельского поселения В.В. Солдатов